Nom du projet et de l’équipe : X-SUN, TEAM X

Description du projet :

- 4 occupants, 2 adultes, 2 adolescents (14-17 ans)

- Père travailleur autonome, bureau à la maison

- 3 chambres à coucher, 110 mètres carrés

- Pas de garage, concept compact, maison performante

- S’intègre à l’architecture du secteur tout en affichant son caractère durable avec un style contemporain

Objectifs et cibles visés

- S’inspire du Passiv Haus et d’Équilibrium :

  - réduction de 50% de la consommation d’énergie  par rapport au code de l’énergie

  - 30% de l’énergie provient de sources renouvelables

  - Zéro utilisation d’eau potable pour arroser les jardins

  - Réduire consommation eau de 50%

Règles du jeu

- Décisions par consensus

- Leader par cible

- On minute notre agenda de travail

- Scrum comme timekeeper

Jalons et livrables

- 30 janvier : modèle de référence complété

- 7 février : Stratégie passive complétée

- 14 février : Stratégies actives et passives complétées

- 21 février : Présentation prête et dry-run terminé

Rôles

- Client : Paul

- Cible consommation : Anne

- Cibles gestion de l’eau : Pierre

- Scrum : le 3 Anne, le 6 Pierre