|  |  |
| --- | --- |
| Date | Les sorties |
| Juin 2000 | Etablir le plan d’action et la planification |
| Juillet 2000 | Identifier et discuter les enjeux Élaborer un plan de travail et l'équipe des ressources |
| Septembre 2000 | Etablir 7 catégories des paramètres de construction et définitions préliminaires de ces paramètres.  Développer les comptes directs et indirects. |
| Novembre 2000 | Examen les catégories de paramètres de construction et leurs définitions. |
| Février 2001 | Finaliser les catégories de paramètres de construction et leurs définitions. |
| Juin 2001 | Finaliser la première version des questionnaires des paramètres de construction. Lancer la collecte des données pilote. |
| Octobre 2001 | Valider le questionnaire des paramètres de construction |
| Janvier 2002 | Finaliser le questionnaire des paramètres de construction. Examiner la collecte des données. |
| Mars 2002 | Ouvrir les projets soumis précédemment pour la collecte des données. |