## Slide 1: IDEA: Identificando el Problema /Oportunidad

## Slide 2
Un buen proyecto
parte de un análisis de la realidad
sobre la que queremos actuar para su transformación.
Cuanto más participativa sea esta fase de análisis
más posibilidades de éxito para nuestro proyecto.

## Slide 3
Fase Análisis
Fase
Planificación
Involucrados
Problema
Objetivos
Acciones
Selección
Estructura Analítica
Resumen Objetivos
Indicadores
Medios Verificación
Supuestos
Metodología del Marco Lógico
Con el Problema bien definido, tenemos el 90% de la solución…

## Slide 4: Fase Análisis: Involucrados
Conocer los actores que directa o indirectamente afecten al Proyectos
Mapear los actores y sus relaciones con el proyecto.
Identificar a los Involucrados
Agrupar a los actores en función de intereses, instituciones, relaciones, etc.
Clasificar a los involucrados
Definir la posición de apoyo / oposición / neutralidad de cada actor frente al proyecto.
Definir la fuerza o poder de cada actor frente al proyecto.
Definir la importancia relativa o incidencia del actor frente al proyecto.
Posicionar y Caracterizar
Definir acciones de trabajo para cada grupo de actores, en función a sus posiciones y poder.
Establecer Estrategias

## Slide 5: Fase Análisis: Involucrados y Stakeholders
http://es.slideshare.net/angeloremu/identificar-y-priorizar-stakeholders-sedipro-untels?next_slideshow=1

## Slide 6: Fase Análisis: Árbol de problema
Proceso Conversacional, Participativo. Generar “Lluvia de Ideas”
Formular la situación en “Negativo”
No confundir problema con falta de solución.
Describir la situación, no plantear de entrada la solución.
Definir
Problema Central
Establecer las consecuencias que genera el problema (Parte superior o frutos)
Relacionar los efectos directos e indirectos con el problema.
Ordenar la importancia o gravedad de cada una de ellas.
Definir los Efectos que genera
Identificar las causas que puedan originar el problema (Parte inferior o raíces).
Relacionar las causas primarias y secundarias que originan el problema.
A mayor cantidad de raíces, mayor opción de soluciones.
Definir las Causas que lo generan
Integrar toda la información (Problema, Efecots y Causas) en un solo gráfico.
Visualización resumida del proceso para ordenar el desarrollo de las alternativas de solución.
Graficar el
Árbol de Problema

## Slide 7: Fase Análisis: Árbol de problema
Bajo rendimiento escolar
Desactuali-zación
Falta de producción creativa
Baja comprensión lectora
Vocabulario limitado
Poco hábito de lectura
Ausentismo
Falta libros de Lectura en Aula
Falta Motivación
Padres no involucrados
Causas
Efectos
Problema

## Slide 8
Fase Análisis: Árbol de Objetivos
Redactar el problema, las causas y los efectos a condiciones positivas deseables y viables de ser alcanzadas.
Los efectos se convierten en los Fines, el problema en el Objetivo o propósito del proyecto y las causas en medios.
Cambiar
a “Positivo”
Construir el Árbol de objetivos.
Graficar
Árbol de Objetivos
Examinar las relaciones entre medios y fines para ver su integridad y coherencia.
Iterar el proceso hasta lograr un discurso fluido y coherente
Validar integridad de Fines y Medios

## Slide 9
Fase Análisis: Árbol de Objetivos
Alto rendimiento escolar
Actualización Constante
Escritura Creativa
Alta comprensión lectora
Fluidez de Vocabulario
Desarrollar el hábito de lectura
Asistencia
Mini Bibliotecas en Aula
Motivación
Apoyo de Padres
Medios
Fines
Objetivo

## Slide 10
Fase Análisis: Árbol de Acciones
Definir acciones concretas (una o varias) que permitan operacionalizar cada medio.
Verificar la coherencia Acción  Medio Causa  Problema
Identificar
Acciones

## Slide 11
Fase Análisis: Árbol de Acciones
Alto rendimiento escolar
Actualización Constante
Escritura Creativa
Alta comprensión lectora
Fluidez de Vocabulario
Desarrollar el hábito de lectura
Asistencia
Mini Bibliotecas en Aula
Motivación
Apoyo de Padres
Medios
Fines
Objetivo
Bus acercamiento
Desayuno Escolar
Acciones
Compra libros
Mobiliario
Decoraciones
Premios
Música en sala
Escuela de Padres
Alfabetización

## Slide 12
Fase Análisis: Selección Alternativas
Clasificar acciones entre “Complementarias” y “Excluyentes”
  Complementarias: Acciones factibles de ejecutar en conjunto
  Excluyentes: Acciones que se eliminan entre si. Es la una o la otra.
Discriminar entre acciones
Agrupar las acciones complementarias para configurar una alternativa
Listar la totalidad de alternativas posibles de ejecutar.
Verificar grado Interdependencia
Priorizar las distintas alternativas en función a la importancia relativa e incidencia respecto del proyecto.
Evaluar la factibilidad física, técnica, presupuestaria, institucional, cultural, etc.
Analizar Incidencia y Verificar Viabilidad
En base al Estudio técnico y la Evaluación económica.
Seleccionar Alternativa

## Slide 13
Fase Análisis: Estructura Analítica
Producto / Componente
Fin(es)
Objetivo / Propósito
Actividades
Alto rendimiento escolar
Actualización Constante
Escritura Creativa
Alta comprensión lectora
Fluidez de Vocabulario
Desarrollar el hábito de lectura
Asistencia
Mini Bibliotecas en Aula
Motivación
Apoyo de Padres
Bus acercamiento
Desayuno Escolar
Compra libros
Mobiliario
Decoraciones
Premios
Música en sala
Escuela de Padres
Alfabetización

## Slide 14
Por tiempos del programa,
la Matriz de Planificación
no la desarrollaremos.